# Gestión de Turnos “Clínica Odontológica Prisma”

Project Charter - Documento en Constitución

Versión: v1.2

Fecha de Emisión: 24 / 04 / 2026

Estado: Aprobado

Equipo de Trabajo:

- Emiliano Emanuel Litter.

- Moises Alexander Martinez Perez.

- Thiago Stefano Peretti.

- Justin Oliver Sanabria Prieto.

Project Manager: Moises Martinez – moisesescuela20@gmail.com

Cliente: Uriel Abate – Marcelo Moreno

# ÍNDICE:

ÍNDICE:	1

INTRODUCCIÓN:	3

Propósito del Proyecto:	3

Justificación del Proyecto:	4

OBJETIVOS:	4

Objetivo General:	4

Objetivos Específicos:	4

ALCANCE:	5

Descripción General:	5

Funcionalidades Incluidas:	5

Módulo Público (Sin Necesidad de Login)	5

Módulo de Pacientes (Con Registro y Login):	6

Módulo Administrativo (Back-Office):	6

Módulo del Odontólogo (Rol Profesional):	7

Funcionalidades Transversales (Aplican a Todo el Sistema):	7

Funcionalidades NO Incluidas (Límites del Alcance):	7

STAKEHOLDERS:	8

Matriz de Stakeholders:	8

Tabla de Análisis:	9

Descripción Detallada por Stakeholder:	10

Clínica Prisma (Directivos) – Cliente Directo / Sponsor:	10

Personal Administrativo – Usuarios Gestores:	10

Odontólogos – Staff Médico:	10

Pacientes – Clientes Finales	11

Equipo AURACODE – Ejecutores:	11

Criterios de Éxito:	11

Ausencia de Errores Críticos:	12

Seguridad de Acceso:	12

Eficiencia Operativa:	12

Integridad de Datos:	12

Documentación y Traspaso al Usuario:	12

Documentación Técnica:	12

Validación del Cliente:	12

Riesgos Iniciales:	13

Problemas Técnicos:	13

Caída del Sistema:	13

Mal Funcionamiento del Sistema	13

Problemas Organizacionales:	13

Problemas de Tiempo:	13

Problemas de Comunicación:	14

Modificaciones No Comunicadas:	14

Código sin Comentarios:	14

Presupuesto:	14

Servicios Opcionales (No Incluidos):	15

Condiciones de Pago:	15

Autorización y Constitución:	16

Firmas de conformidad:	16

# INTRODUCCIÓN:

El presente documento constituye el Project Charter del proyecto “Gestión Digital de Turnos para la Clínica Odontológica Prisma”, desarrollado por el equipo AURACODE.

Este acta formaliza el inicio del proyecto y establece los lineamientos estratégicos, alcance, objetivos, roles, riesgos y criterios de éxito, conforme a los requerimientos relevados durante la entrevista inicial y la matriz de gestión de cambios acordada con el cliente.

## Propósito del Proyecto:

El propósito de este proyecto es resolver la falta de un sistema eficiente de gestión de turnos en la Clínica Odontológica Prisma, reemplazando por completo el uso de papel, anotaciones manuales y la memoria humana, que actualmente generan errores, pérdida de información y una organización deficiente. La solución está orientada a dos grupos principales:

- Pacientes: Podrán consultar información, horarios disponibles y solicitar turnos de manera digital, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

- Personal administrativo y odontológico: Contarán con una herramienta ágil, centralizada y confiable para gestionar y organizar las citas, eliminando la duplicidad y reduciendo la carga operativa.

Este proyecto es necesario para optimizar los procesos internos, reducir errores humanos y mejorar la experiencia del paciente, permitiendo un acceso más rápido y cómodo a los servicios. Además, contribuye a modernizar la clínica, aumentar su eficiencia operativa y fortalecer su competitividad y rentabilidad mediante una mejor gestión del tiempo y los recursos.

A través de una solución web responsive, con roles diferenciados, pacientes, administrativos, odontólogos, y una base de datos centralizada, se busca eliminar el uso de papel, optimizar los tiempos operativos y modernizar la gestión interna. El sistema será desarrollado bajo metodología Kanban, con entregas incrementales y foco en la usabilidad, incluso para adultos mayores.

El presente documento otorga al Project Manager la autoridad necesaria para asignar recursos organizacionales y tomar decisiones dentro del marco definido, quedando las partes formalmente comprometidas al firmar el acta.

## Justificación del Proyecto:

Actualmente, la Clínica Odontológica Prisma gestiona la totalidad de sus turnos, agenda de profesionales y registro de pacientes mediante métodos manuales: papel, planillas sueltas, anotaciones en cuadernos y memoria humana del personal administrativo. Este enfoque, aunque común en micro y pequeñas empresas del sector salud, presenta múltiples fallas sistémicas que afectan directamente la calidad del servicio, la satisfacción del paciente y la eficiencia operativa.

Durante la entrevista de relevamiento con los directivos y el personal administrativo, se identificaron las siguientes problemáticas concretas:

- Superposición de Turnos: Dos o más pacientes son agendados para el mismo profesional, misma fecha y misma hora, generando demoras, cancelaciones de último momento y malestar generalizado.

- Pérdida de Información: Las anotaciones en hojas sueltas se extravían, se mojan o son mal interpretadas por distintos miembros del personal.

- Dificultad para Reprogramar o Cancelar: Cuando un paciente llama para cambiar su cita, el administrativo debe revisar manualmente la agenda física, lo que toma entre 5 y 10 minutos por operación, con alto riesgo de errores.

- Falta de Visibilidad para El Paciente: Los pacientes no pueden consultar horarios disponibles fuera del horario de atención de la clínica (solo llamando o yendo personalmente).

- Mala Imagen Profesional: Los pacientes perciben desorganización, demoras y falta de seriedad, lo que impacta negativamente en la retención y las recomendaciones.

# OBJETIVOS:

## Objetivo General:

Desarrollar e implementar un sistema web responsive de gestión de turnos para la Clínica Odontológica Prisma que permita eliminar el uso de papel, reducir los errores de superposición de citas y optimizar el tiempo del personal administrativo y de los pacientes, mejorando la experiencia general del servicio.

## Objetivos Específicos:

- Diseñar e implementar un panel de administración (back-office) con acceso restringido mediante credenciales, que permita al personal realizar operaciones CRUD sobre los turnos.

- Implementar un sistema de autenticación diferenciada con registro y login para pacientes (datos personales + obra social) y credenciales independientes para profesionales y administrativos.

- Migrar la disponibilidad horaria de los profesionales a una base de datos MySQL, eliminando completamente el registro en papel.

- Garantizar un frontend público, responsive y mobile first que permita a los pacientes consultar servicios, horarios y contacto desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Prueba en al menos 3 dispositivos (móvil, tablet, escritorio).

- Crear una interfaz UI/UX intuitiva, con botones claros (verde = confirmar, rojo = cancelar), orientada también a adultos mayores.

- Permitir que los profesionales visualicen datos básicos de la historia clínica de sus pacientes desde su panel.

- Reducir de forma significativa el tiempo dedicado por el personal administrativo a la asignación manual de turnos durante el primer mes de uso.

- Desarrollar el sistema con arquitectura modular que permita futuras integraciones (facturación, recordatorios automáticos) sin necesidad de reestructurar la base de datos principal.

# ALCANCE:

## Descripción General:

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web responsive que permita a la Clínica Odontológica Prisma gestionar digitalmente su agenda de turnos, reemplazando por completo los métodos manuales actuales (papel, planillas sueltas, memoria humana).

El sistema operará bajo tres perfiles de usuario claramente diferenciados:

- Paciente: Acceso público con registro opcional para funcionalidades extendidas.

- Administrativo: Gestión completa de la agenda y de los profesionales.

- Odontólogo: Consulta de su propia agenda y datos básicos de sus pacientes.

El desarrollo se realizará con tecnologías web estándar (HTML, CSS, JavaScript, PHP/MySQL), bajo metodología Kanban, con entregas incrementales y foco en la usabilidad, incluso para adultos mayores.

## Funcionalidades Incluidas:

A continuación se detallan todas las capacidades que estarán operativas en la versión final del producto, organizadas por módulos.

### Módulo Público (Sin Necesidad de Login)

- Visualización de Tratamientos: Listado completo de servicios odontológicos que ofrece la clínica, con descripción, duración estimada y rango de precios referencial (opcional).

- Ver Horarios de Atención: Muestra los horarios generales de la clínica y los días de atención por profesional.

- Datos de Contacto: Acceso a dirección, teléfonos, correo electrónico.

- Reserva Básica de Turno sin Login: El paciente puede seleccionar profesional, fecha y hora disponible, completar un formulario con sus datos (nombre, apellido, DNI, teléfono, email) y confirmar el turno. La reserva se registra automáticamente y se envía un correo de confirmación.

### Módulo de Pacientes (Con Registro y Login):

- Registro de Cuenta: El paciente crea una cuenta con email y contraseña, completando datos personales (nombre, apellido, DNI, teléfono, obra social opcional).

- Login Seguro: Autenticación mediante email + contraseña.

- Mi Agenda Personal: Visualización de sus turnos futuros y pasados (historial).

- Cancelar Turno: El paciente puede cancelar su turno con al menos 24 horas de anticipación. El sistema libera el horario y envía un correo de confirmación de cancelación.

- Reprogramar Turno: El paciente puede solicitar un cambio de fecha/hora. Queda pendiente de aprobación administrativa o se reprograma automáticamente si hay disponibilidad (según regla de negocio definida).

- Ver y Editar Perfil: Actualizar sus datos personales y obra social.

### Módulo Administrativo (Back-Office):

- Login con Credenciales Especiales: El personal administrativo accede con usuario y contraseña asignados por el sistema (rol "admin").

- Panel de Control de Turnos: Vista general de toda la agenda de la clínica (por día, semana o mes), con filtros por profesional, especialidad, paciente y estado del turno (confirmado, cancelado, reprogramado, atendido, ausente).

- Operaciones CRUD Completas:

  - Crear turno manualmente (ej. cuando un paciente llama).

  - Leer detalles de cualquier turno.

  - Actualizar fecha, hora, profesional u observaciones.

  - Eliminar / cancelar turno (con registro de motivo y notificación automática al paciente).

- Gestión de Profesionales: Alta, baja y modificación de odontólogos (nombre, especialidad, días y horarios de atención, duración estándar de cada turno).

- Gestión de Horarios: Definir calendario laboral (días no laborables, feriados, horarios excepcionales).

- Auditoría Simple: Registro de quién creó, modificó o canceló cada turno (trazabilidad).

### Módulo del Odontólogo (Rol Profesional):

- Login Específico: Credenciales propias, distintas al rol administrativo.

- Ver mi Agenda: Visualización de sus propios turnos del día, semana o mes

- Registrar Atención: Marcar turno como "atendido" o "paciente no asistió" (ausente).

- Acceso a Historia Clínica Básica: Ver datos demográficos y notas clínicas breves de sus pacientes (sin acceso a información sensible de otros profesionales)

- Perfil Profesional: Consultar y modificar su propia disponibilidad horaria (dentro de parámetros definidos por administración).

### Funcionalidades Transversales (Aplican a Todo el Sistema):

- Diseño Responsive: El sitio se adapta automáticamente a móviles, tablets y computadoras de escritorio.

- Notificaciones por Email: Se envía correo automático al paciente por reserva exitosa, cancelación, reprogramación y (si se implementa en esta fase) recordatorio 24 horas antes.

- Validación de Disponibilidad en Tiempo Real: No se puede reservar un turno ya ocupado.

- Seguridad Básica: Las contraseñas se almacenan hasheadas; el acceso a paneles restringidos requiere autenticación.

- Documentación Incluida: Manual de usuario funcional (para administrativos y odontólogos) y documentación técnica breve (para futuros desarrollos).

## Funcionalidades NO Incluidas (Límites del Alcance):

Para evitar expectativas fuera de lo pactado, se establece que el proyecto inicial no incluirá lo siguiente:

- Módulo de Facturación Electrónica: El sistema actual solo gestiona turnos, no emite comprobantes.

- Recordatorios Automáticos por WhatsApp: Solo se implementarán notificaciones por email. WhatsApp requiere integración con API de pago.

- Historia Clínica Digital Completa: Solo se incluye vista básica (datos del paciente + campo de notas libres). No incluye evolución detallada, odontograma digital, imágenes, etc.

- Aplicación Móvil Nativa (Android/iOS): El sistema es 100% web responsive. No se desarrollarán apps nativas.

- Mantenimiento Continuo o Soporte 24/7: Se entrega el sistema funcionando. Cualquier soporte posterior requiere contrato aparte.

- Capacitación Presencial Extensa: Se incluye una sesión de capacitación remota (máximo 2 horas) y el manual de usuario. Capacitaciones adicionales se cotizan por separado.

- Personalización Ilimitada de Diseño: Se entrega con la identidad visual acordada. Cambios posteriores se consideran nueva solicitud.

- Mejoras Adicionales no Solicitadas: Cualquier necesidad que pida el cliente fuera de lo aquí detallado no será tomada en cuenta para el proyecto inicial y requerirá un nuevo presupuesto.

# STAKEHOLDERS:

Se identifican los siguientes interesados o stakeholders dentro del proyecto de gestión digital de turnos para la Clínica Odontológica Prisma. Cada uno de ellos tiene un rol, nivel de influencia e interés particular, así como expectativas que deben ser gestionadas para asegurar el éxito del proyecto.

## Matriz de Stakeholders:

## Tabla de Análisis:

| Stakeholder | Rol en el proyecto | Influencia | Interés | Estrategia de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Directivos de Clínica Prisma | Cliente / Sponsor | Alta | Alto | Gestión cercana, informes periódicos, validación de hitos |
| Personal administrativo | Usuario gestor | Media | Muy alto | Capacitación, involucramiento temprano, escucha activa |
| Odontólogos | Usuario profesional | Media | Alto | Interfaz simple, evitar fricción, mostrar beneficios directos |
| Pacientes | Usuario final | Baja | Alto | Experiencia intuitiva, accesibilidad, reducción de errores |
| Equipo AURACODE | Ejecutores | Alta | Alto | Autoorganización, cumplimiento de plazos, calidad técnica |

## Descripción Detallada por Stakeholder:

### Clínica Prisma (Directivos) – Cliente Directo / Sponsor:

La clínica y sus directivos son los clientes directos del proyecto. Aunque el servicio de desarrollo está destinado formalmente a esta empresa, el objetivo final es brindar un mejor servicio de manera eficiente y con calidad a sus propios clientes: los pacientes. Por lo tanto, la clínica deberá señalar los requerimientos que considere necesarios para construir un sistema que mejore sus operaciones. Son beneficiarios directos.

Expectativas Principales:

- Modernizar la gestión interna.

- Reducir quejas y mejorar la imagen profesional.

- Obtener un sistema confiable, sin errores críticos.

Estrategia de Gestión:

Reuniones semanales de avance, informes de hitos cumplidos, demostraciones funcionales al final de cada entrega, canal directo con el Project Manager.

### Personal Administrativo – Usuarios Gestores:

Estos empleados serán los principales usuarios del sistema a diario. Su trabajo consiste en gestionar la agenda, asignar turnos, atender consultas telefónicas y coordinar con odontólogos y pacientes. El sistema está diseñado para facilitarles su labor, no para complicarla.

Expectativas principales:

- Herramienta rápida, clara y confiable.

- Reducción de errores (duplicación, pérdida de datos).

- Capacitación adecuada y soporte para dudas.

Estrategia de Gestión:

Involucrarlos en el diseño de la interfaz (pruebas de prototipos), capacitación práctica obligatoria, manual de usuario paso a paso, etc.

### Odontólogos – Staff Médico:

Los odontólogos son los profesionales que brindan los servicios principales de la clínica. Utilizarán el sistema en menor medida que el personal administrativo, pero necesitan acceder rápidamente a su agenda y a los datos básicos de sus pacientes. El sistema no debe interferir con su labor clínica.

Expectativas Principales:

- Visualización clara de su agenda diaria/semanal.

- Acceso rápido a datos del paciente (nombre, DNI, teléfono, obra social, notas breves).

- Interfaz minimalista y rápida, incluso desde dispositivos móviles.

Estrategia de Gestión:

Mostrarles el prototipo en etapa temprana, priorizar la simplicidad de su módulo, capacitación breve (15-20 minutos), escuchar sugerencias sobre la historia clínica básica.

### Pacientes – Clientes Finales

Los pacientes son el destinatario último del valor generado por el sistema. Aunque no participan directamente en el desarrollo, su satisfacción determinará el éxito comercial de la clínica. Necesitan un sistema fácil, accesible y sin errores.

Expectativas Principales:

- Reservar turnos sin complicaciones, incluso sin registro previo.

- Consultar tratamientos y horarios desde cualquier dispositivo.

- Recibir confirmaciones y recordatorios (por email).

- Poder cancelar o reprogramar sin vueltas.

Estrategia de gestión:

Pruebas de usabilidad con personas externas (incluyendo adultos mayores), priorizar la reserva sin login, mensajes de error claros, diseño responsive y accesible.

### Equipo AURACODE – Ejecutores:

El equipo de desarrollo está compuesto por cuatro personas con roles específicos: Project Manager & Diseñador, Analista & Desarrollador, Desarrollador & Tester, Desarrollador & Documentador. Son responsables de relevar requerimientos, planificar, diseñar, codificar, probar y documentar el sistema.

Expectativas Principales:

- Requisitos claros y estables.

- Herramientas colaborativas (Git, Trello, VS Code).

- Reconocimiento por el trabajo bien hecho.

Estrategia de Gestión (Interna):

Kanban con límite WIP de 3 tareas, reuniones diarias breves, código comentado, revisión por pares, documentación continua.

# Criterios de Éxito:

El proyecto será declarado exitoso si se verifica el cumplimiento de los siguientes puntos y parámetros:

### Ausencia de Errores Críticos:

El sistema no debe presentar fallos críticos que impidan o interrumpan las operaciones fundamentales: registro de turnos, edición, cancelación o consulta. Se tolerarán errores menores o estéticos siempre que no afecten la funcionalidad principal.

### Seguridad de Acceso:

Se debe lograr una validación exitosa de credenciales para acceder a las operaciones de registro, edición o eliminación de turnos. Los roles (paciente, administrativo, odontólogo) deben tener los permisos estrictamente definidos, sin posibilidad de escalar privilegios.

### Eficiencia Operativa:

Se debe reducir el tiempo promedio que el personal administrativo dedica a la asignación y consulta de turnos en un rango significativo respecto al método manual, medido durante las dos primeras semanas de uso real.

### Integridad de Datos:

Se debe garantizar la eliminación total de la duplicidad de turnos. El sistema no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que dos turnos coincidan en el mismo profesional, fecha y hora.

### Documentación y Traspaso al Usuario:

Se entregará un manual de usuario funcional, redactado en lenguaje claro y con capturas de pantalla, y se brindará una capacitación práctica al personal administrativo y odontológico para asegurar el correcto uso del sistema.

### Documentación Técnica:

Se entregará un documento técnico que describa la estructura de la base de datos, la arquitectura del sistema y los pasos necesarios para su despliegue o futuras actualizaciones, permitiendo que otro desarrollador pueda mantenerlo sin depender del equipo original.

### Validación del Cliente:

Los directivos de la Clínica Prisma deberán firmar una conformidad tras un período de pruebas de al menos 2 semanas en un entorno real (o simulado con alta fidelidad), siempre que no se hayan detectado errores críticos durante ese lapso.

# Riesgos Iniciales:

## Problemas Técnicos:

### Caída del Sistema:

- Posible Impacto: El sistema web deja de estar disponible, impidiendo que los pacientes consulten o gestionen sus turnos, y que el personal acceda a la agenda.

- Medida Preventiva: Contratar un servicio de hosting con alta disponibilidad y tolerancia a fallos (ej. redundancia, copias de seguridad automáticas).

### Mal Funcionamiento del Sistema

- Posible Impacto: Un paciente solicita un turno, pero la reserva no se registra correctamente en la base de datos, generando pérdida de información y falsa disponibilidad.

- Medida Preventiva: Realizar pruebas unitarias y de integración antes de cada entrega, implementar validaciones del lado del servidor y registrar logs de errores para su rápida corrección.

### Problemas Organizacionales:

Uso inadecuado del sistema por parte del personal

- Posible impacto: El personal administrativo no comprende el flujo de trabajo del sistema, comete errores en la gestión de turnos o evita usarlo por temor o falta de confianza.

- Medida preventiva: Capacitar al personal mediante una sesión práctica obligatoria, entregar un manual de usuario claro y designar un referente interno para consultas rápidas.

### Problemas de Tiempo:

Incumplimiento del cronograma

Posible Impacto: El proyecto no se entrega en la fecha acordada, generando pérdida de confianza por parte del cliente y posibles sanciones económicas o académicas.

Medida Preventiva: Dividir el proyecto en entregas incrementales con fechas claras, aplicar límite de trabajo en progreso (WIP máx. 3 tareas) y realizar reuniones diarias de seguimiento para detectar desvíos tempranos.

### Problemas de Comunicación:

Duplicación de trabajo en el mismo módulo

Posible Impacto: Dos desarrolladores trabajan simultáneamente sobre el mismo componente, generando pérdida de tiempo al tener que unificar o descartar código redundante.

Medida Preventiva: Asignar explícitamente cada tarea o módulo a una única persona en el tablero Kanban, y actualizar el estado antes de comenzar una nueva tarea.

### Modificaciones No Comunicadas:

Posible Impacto: Un miembro del equipo modifica una parte del sistema sin informar a los demás, causando confusión sobre el estado real del proyecto y duplicación de esfuerzos en funcionalidades ya resueltas.

Medida Preventiva: Establecer la regla de que cualquier cambio debe ser comunicado en la reunión diaria o mediante el canal de chat del equipo, y actualizar la documentación correspondiente.

### Código sin Comentarios:

Posible Impacto: Dificultad para comprender la lógica de ciertas funciones, especialmente al corregir errores o al integrar módulos desarrollados por diferentes personas.

Medida Preventiva: Exigir como estándar que cada bloque o función importante incluya comentarios que expliquen su propósito, sus parámetros y el valor de retorno, así como cualquier error conocido o situación límite.

# Presupuesto:

El presupuesto total para el desarrollo e implementación completa del sistema asciende a $5.432.151 (pesos argentinos). Esta inversión cubre todos los costos necesarios para llevar el proyecto desde cero hasta su puesta en producción efectiva, incluyendo un año completo de servicio de hosting. A continuación se detalla cada componente:

- Desarrollo del Sistema Web ($2.700.000): Incluye la programación de frontend (HTML, CSS, JavaScript), backend (PHP o Node.js), base de datos MySQL, lógica de turnos con validaciones de disponibilidad, sistema de autenticación por roles (paciente, administrativo, odontólogo) y el panel de administración con operaciones CRUD. Es el componente principal del presupuesto y representa aproximadamente la mitad de la inversión total.

- Diseño UX/UI ($900.000): Comprende la creación de un diseño responsive con enfoque mobile first, adaptado a la identidad visual de la clínica. Se prioriza la accesibilidad para adultos mayores mediante botones de alto contraste y colores estandarizados (verde para confirmar, rojo para cancelar). Se entregan prototipos interactivos en Figma y una guía de componentes reutilizables.

- Testing y Ajustes ($450.000): Cubre las pruebas funcionales manuales y automatizadas, la detección y corrección de errores críticos, pruebas de integración, pruebas de seguridad básica y pruebas de usabilidad con usuarios simulados. Se ejecutan al menos dos ciclos completos de testing antes de la entrega final.

- Implementación ($450.000): Incluye la configuración del servidor cloud, el despliegue del código en entorno de producción, la carga inicial de datos (profesionales, horarios base, tratamientos), la configuración del servicio de correo electrónico (SMTP) y la verificación del correcto funcionamiento en el dominio definitivo.

- Servidor Cloud (Hosting) por 12 meses ($923.651): Se ha seleccionado un servicio de hosting con tolerancia a fallos y alta disponibilidad, adecuado para garantizar el acceso continuo a la agenda. El costo incluye 12 meses pagados por adelantado, lo que evita renovaciones mensuales durante el primer año de operación.

- Dominio Web ($8.500): Registro y renovación por un año del nombre de dominio que utilizará la clínica, indispensable para la presencia en internet.

## Servicios Opcionales (No Incluidos):

El cliente puede contratar estos servicios adicionales si lo desea, pero no son necesarios para el funcionamiento básico del sistema:

- Mantenimiento Mensual: $160.000 por mes, $1.920.000 al año. Incluye correcciones de errores menores, monitoreo del servidor, actualizaciones de seguridad y soporte remoto ilimitado para dudas operativas.

- Soporte Técnico por Incidencia: $100.000 por evento. Cubre la resolución de un problema puntual no cubierto por el mantenimiento mensual (por ejemplo, una caída no programada o un error crítico posterior a la garantía).

- Actualizaciones o Nuevas Funciones: $10.000 por hora. Si la clínica desea agregar funcionalidades no previstas en el alcance original (como recordatorios por WhatsApp, facturación, etc.), se aplicará esta tarifa horaria.

## Condiciones de Pago:

El pago se estructura en cuatro hitos vinculados a entregas concretas, lo que protege tanto al cliente como al equipo desarrollador:

Señal Inicial (30% – $1.629.645): Se paga al momento de firmar el Project Charter y el presupuesto. Permite al equipo comenzar el relevamiento detallado y el diseño UX/UI.

Hito 1 – Diseño UX/UI Aprobado (20% – $1.086.430): Se paga cuando el cliente aprueba los prototipos interactivos en Figma para todos los módulos. Habilita el inicio de la codificación.

Hito 2 – Versión Funcional (30% – $1.629.645): Se paga al recibir el sistema operativo en entorno de pruebas, incluyendo reserva de turnos, login por roles y panel administrativo básico. Se realizan las primeras pruebas funcionales.

Hito 3 – Entrega Final y Despliegue (20% – $1.086.431): Se paga cuando el sistema está completamente probado, desplegado en producción, con la documentación entregada y la capacitación realizada. Se firma la conformidad del cliente.

# Autorización y Constitución:

Al firmar este documento, las partes interesadas formalizan el inicio del proyecto "Gestión Digital de Turnos para Clínica Odontológica PRISMA" y validan que los objetivos, alcance, criterios de éxito y presupuesto aquí descritos se alinean con las necesidades del negocio.

Esta aprobación otorga al Project Manager la autoridad necesaria para aplicar los recursos organizacionales (tiempo, herramientas y personal) a las actividades del proyecto, así como para tomar decisiones dentro del marco definido en este Project Charter.

## Firmas de conformidad:

Project Manager:

Moises Alexander Martinez Perez

Firma: __________________________

Fecha: ____ / ____ / 202__

Sponsor / Patrocinador (Cliente – Directivos Clínica Prisma):

Uriel Abate (representante)

Firma: __________________________

Fecha: ____ / ____ / 202__

Fecha de formalización del proyecto: ____ / ____ / 202__